《某一站式AI内容助手产品立项方案》

提案人：产品部

提案日期：2026年4月

目标决策：是否立项 / 资源投入规模

# 一、市场背景

当前 AI 内容创作工具众多，但大部分集中在通用对话场景，针对垂直创作者（自媒体、独立开发者）的全流程工具较少。我们认为这是一个空白市场。

据非官方数据，国内自媒体创作者数量约 800 万，年增长 20%。其中重度 AI 工具用户约占 30%，付费意愿高。

# 二、产品定位

一站式 AI 内容创作助手，覆盖选题、调研、写作、配图、发布全流程。差异点：本地优先架构、保护创作者数据隐私。

# 三、核心功能

1. 智能选题：基于用户历史内容自动推荐选题方向。

2. 自动调研：调用搜索 API 整理资料。

3. AI 写作：本地 LLM + 云端协同。

4. 配图生成：内置多种风格。

5. 一键发布：对接主流平台。

# 四、商业模式

订阅制，月付 99 元，年付 999 元。预计第一年获取 1 万付费用户，年收入 1000 万。

# 五、技术可行性

现有团队 8 人，6 个月可完成 MVP。技术栈成熟，无明显风险。

# 六、资源需求

研发人力 6 个月 × 8 人 = 48 人月。

基础设施成本约 50 万。

市场推广预算 200 万。

总投入约 500 万。

# 七、风险评估

主要风险是大厂跟进。但我们的差异化（本地优先）大厂短期不会做。

# 八、结论

建议立项，6 个月 MVP，9 个月公测。