某城市智慧政务系统升级项目  投标文件

投标方：某科技有限公司

项目编号：ZB-2026-0317

投标日期：2026年4月20日

# 一、投标方简介

我公司成立于 2015 年，专注于政务信息化建设。曾参与多个省市的智慧政务项目，具备相关资质。

公司目前员工 200 人，其中技术人员 120 人。年营收过亿。

# 二、对项目的理解

本项目旨在升级现有政务系统，提升市民办事体验。我们认为关键在于打通数据孤岛、降低办事流程复杂度。

基于对项目的理解，我们将提供从规划设计、系统开发、上线培训的全流程服务。

# 三、技术方案

采用微服务架构。前端 Vue，后端 Java。数据库 MySQL + ElasticSearch。云部署支持公有云和私有云。

将集成 AI 智能客服模块，实现 7×24 小时市民咨询响应。

# 四、项目进度

总工期 6 个月，分三阶段：需求与设计 1.5 月、开发与测试 3.5 月、上线培训 1 月。

具体计划见附件。

# 五、报价

总报价 580 万元人民币。包含开发、部署、1 年质保。

付款方式：合同签订后预付 30%，验收合格后支付 60%，质保期满支付剩余 10%。

# 六、服务承诺

提供 1 年免费维护。后续按实际工时收费。

响应时间：工作日 4 小时内响应，重大故障 2 小时内响应。

# 七、其他事项

我方愿意接受甲方对相关条款的合理调整。其他未尽事宜，双方友好协商。